BÀI LÀM PHÂN TÍCH VÀ ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG

Nhiệm vụ 1: Bảng Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Hệ thống chỉ cần gán mặc định trạng thái 'Sắp diễn ra' khi tạo, hay phải có cơ chế tự động chuyển trạng thái khác khi đến thời gian bắt đầu? |
| LS03 |  | x | Hệ thống xử lý đồng thời như thế nào khi hai khách cùng mua sản phẩm cuối cùng và việc giảm/hoàn tồn được kích hoạt tự động theo trạng thái đơn hay thao tác thủ công? |

Nhiệm vụ 2: Bảng Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do phiếu 5 SP lo ngại việc tự động chuyển trạng thái; sau khi PO làm rõ chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra', độ phức tạp và công sức tương đương LS02 (3 SP) |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do phiếu 5 SP chưa lường hết rủi ro tranh chấp tồn kho khi đặt hàng đồng thời; quy tắc đồng bộ và hoàn tồn gia tăng rủi ro và độ phức tạp hơn nhiều so với LS02 (3 SP). |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point dùng để đo lường tổng thể kích thước, độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực tương đối của công việc chứ không phải thời gian thực hiện tuyệt đối. Thời gian hoàn thành thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của từng người và bối cảnh phát triển. Trong Scrum, nhóm sử dụng Velocity (vận tốc - tổng số Story Point nhóm hoàn thành trung bình qua các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc có thể cam kết cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP ra giờ.